上海对外经贸大学

工程造价咨询机构入围

公开遴选项目

（采购编号：WMLX-2018-015）

上海对外经贸大学资产管理处

2018年11月12日

第一部分 遴选采购公告

上海对外经贸大学拟公开遴选工程项目造价咨询机构，欢迎符合条件的申请人参与本次遴选活动。

一、项目概况

1、项目名称：上海对外经贸大学工程造价咨询机构入围公开遴选项目

2、服务地点：上海对外经贸大学

3、入围机构数量：依据报名情况及专家评分确定

4、项目内容：本次遴选将对学校采购单项限额标准以下工程造价咨询服务项目通过评审，确定造价咨询入围机构。入围造价咨询机构将承担采购人工程项目的造价咨询工作，具体造价咨询内容包括但不限于建设项目全过程造价控制、竣工结算审价。学校采购单项限额标准暂定为20万元。

二、合格的响应人资格条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商；

2、具有独立法人资格及相应经营范围；

3、建设工程造价咨询 乙级 及以上资质；

4、近五年高校建筑、装饰项目3个工程造价咨询典型案例；

5、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

6、不接受联合体报名。

三、报名方法

1、本项目采用资格后审法。

2、凡愿参加遴选的服务商请于2018年12月11日前填写《上海对外经贸大学公开遴选服务商报名登记表》，并通过Email把报名登记表发送至15618891168@163.com，并自行下载公开遴选项目文件。

四、遴选文件递交时间、地点

2018年12月25日下午4:00前密封送至上海市松江区文翔路1900号上海对外经贸大学乐群楼308会议室。

五、联系方式

联系人：赵老师、王老师

电  话：67703195

邮  箱：liwen8126@suibe.edu.cn

第二部分　服务商须知

服务商应认真阅读遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照遴选文件要求提交全部资料或者没有对遴选文件做出实质性响应，其响应有可能被拒绝，其风险应由服务商自行承担。标“★”为实质性响应条款，不满足或部分不满足均可视为无效文件。

一、报价（折扣率）注意事项

1、遴选响应文件中《报价一览表》报价（折扣率），与其他内容不一致的，以报价一览表为准。

2、本项目不收取报名费、不收取保证金、不收取中标服务费。服务商参与本项目所发生的其他费用自理。

3、★服务商每一项服务的单项报价（折扣率）均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

二、遴选文件的澄清

服务商对遴选文件如有疑问，可要求澄清，应在遴选响应文件提交截止前3个工作日，以书面形式通知学校资产管理处。学校资产管理处将视情况，采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将不标明疑问来源的书面答复发给所有报名参加遴选的每一位服务商。

三、遴选文件的修改

1、在遴选前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答服务商提出的问题时对遴选文件进行修改。

2、遴选文件的修改将以书面形式通知所有报名参加遴选的服务商，修改后的补充文件作为遴选文件的一部分，对服务商具有约束力。

3、为使服务商在编写遴选响应文件时，有充分时间对遴选文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延后遴选截止时间，并以书面形式通知所有报名参加遴选的每一位服务商。

四、遴选程序

1、采购人将根据项目的特点组建遴选评审小组，遴选评审小组由3名校外上海市政府采购评审专家组成。

2、服务商根据遴选文件规定的时间、地点递交遴选响应文件。

3、遴选评审小组对服务商进行资格性审查和符合性审查。

4、遴选评审小组按照遴选文件规定的评审办法，推荐入围服务商，并出具书面意见。

5、发布成交公告，公示期为5个工作日。

6、公示期满且无异议，签发成交通知书。

五、合作协议签订等事项

1、入围服务商自收到入围通知书之日起，因自身而非采购人原因，30日内无法完成与采购人签订无固定期限合作协议，采购人有理由取消该入围决定。

2、入围服务商获得服务资格并不意味着服务已经售出和一定拥有业务，采购人无法预计也无法保证各入围服务商所占份额的数量和权重。

3、在执行具体项目前，采购人将根据项目的实际情况从入围的机构名单中确定具体服务商。

第三部分  项目内容及要求

一、服务内容

根据项目规模大小，采用建设项目全过程造价控制和结算审价两种委托方式，各阶段服务内容如下：

1、设计阶段的投资控制

对初步设计概算进行预审，分析针对影响造价的主要因素，提出初步设计的技术经济优化建议，出具相应书面意见供采购人参考。

2、前期阶段的投资控制

审核建设项目的前期费用，并出具相应的书面意见。

根据采购人的控制要求，分别建立项目预算目标。

以采购包为基础建立预算和成本控制表，并明确相应设备与材料的标准与可选范围。

负责复核由编制方依照施工图编制的工程量清单及施工图预算；需对其中的占总造价80%以上的工作量进行实际验算与复核。并与编制方及设计单位就计算方法、图纸理解等问题进行主动沟通，并形成复核结果报告，建议项目费用必要的调整预算与各采购包的金额，报采购人审核。对于设备、材料的价格依据，除需审核编制方所提供的依据之外，还需对有疑问的设备与材料进行独立询价。

3、招标阶段的投资控制

参与工程勘察、设计、施工、施工监理、设备采购等招标工作，对招标文件和工程量清单进行审核，并出具书面审核意见。

参与合同谈判，对合同中有关合同价、付款、变更、索赔等条款的合理性出具书面审核意见。

预判工程中可能出现的不确定因素，如涨价、设计变更、不可预见费等内容，并出具相关书面意见。

参与有关工程项目的询价与审核，并出具相关的书面意见供采购人参考。

4、施工阶段的投资控制

制定现场控制造价步骤与措施。

协调配合与工程监理单位（质量、进度控制）的工作，严格签证制度。

参加工程例会和采购人要求参加的其它工作会议，随时掌握工程进展的实际情况，实施造价控制的跟踪管理。

审核施工单位上报并经工程监理单位认可的每月完成工作量报表，并提供当月付款建议书，经项目单位认可后作为支付当月进度款的依据。

收集工程施工的有关资料，了解施工过程情况，协助项目单位及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用，相应调整预算控制目标；计算因设计变更、项目单位指令而产生的工程费用的增减，与承包单位商讨合理的合同外工程变更金额，避免不合理的费用支出。

根据施工阶段的每月工作量与付款，核定各项变更费用，会同采购人办理工程总结算。

及时预警采购人可能发生的工程费用索赔问题，向采购人提供专业评估意见、估算书及反索赔咨询业务，以保证采购人在合同上的利益。当有关合同方提出索赔时，为采购人提供确认、反馈索赔等咨询意见。

协助采购人检查各类合同的履行情况，编制合同执行情况专题报告，提供整套合同、结（决）算报告及各项费用汇总表交采购人归档。

审核施工图预算。

对项目需要采购或者核定价格的材料、设备等，及时根据合同及有关规定进行询价或审核，并出具书面审核意见。

做好工程钢筋及预埋件计算审核工作。

做好对采购材料、设备合同执行情况等内容的定期检查。

5、竣工结算阶段的投资控制

及时审查施工单位递交的分部或整体工程价款结算，公正、合理地确定单项工程的造价，并提出审查结果书面报告（包括甲供料、设备价款、施工用水、用电的审核抵扣等）出具最终的审价报告。

二、项目人员要求

1、服务商应针对本项目组建专门的项目组，结构合理，分工明确（尤其明确业务经办人员），具有相应的执业资格和丰富的从业经验。

2、项目组人员要具备政府采购和招投标相关的法律、法规知识；有相适应专业技能和经济知识；较强的服务意识；廉洁自律，遵守职业操守。

3、在合同执行期间，项目组人员应当保持稳定。未经采购人同意，入围服务商不得随意变更项目组人员。

三、项目合同

采购人依照学校采购流程，遵循学校合同管理相关规定，另行签订具体项目合同。

四、考核规定

服务期限内，每一次采购项目完成后，采购人即委托参加该项目评审的专家和学校采购项目相关部门对招标代理机构的工作进行满意度测评，全年综合满意度累积达到或超过90%,可视为年度测评合格。满意度测评内容由采购人设定。

五、入围资格解除情形

1、入围服务商自愿放弃服务资格。

2、入围服务商年度满意度测评不合格。

3、入围服务商项目组人员不能满足项目开展要求。

4、入围服务商受到政府采购监管部门行政处罚，暂停其设计业务。

5、入围服务商因工作失误，给采购人造成不利影响。

根据上述“入围资格解除情形”，学校有权随时中止或中断服务合同。同时，学校根据实际工作需要，有权随时补充或重新遴选服务商。

六、造价咨询费报价

1、招标代理服务费鼓励合理竞争，但拒绝恶意竞争。计费依据为《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》(沪价费[2005]056号)的规定。投标人根据各自情况，可以具体细化“采购预算金额区间”，分类分项，对代理服务费报价编制可理解的报价明细。遴选评审小组综合评价报价明细的合理性，并进行打分。

2、鉴于学校各类中小型采购项目居多，本着客观务实的原则，允许投标人在编制报价明细时，设置最低收费标准，但应当说明最低收费标准的适用范围。

第四部分  评审办法

1、根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公开、公正、公平的原则对所有服务商均采用相同的程序和标准评选入围机构。

2、服务商提交遴选响应文件后，遴选评审小组按照规定对服务商进行资格性审查和通过符合性审查，没有通过资格性审查或符合性审查的服务商，不再进行详细评审。

3、遴选评审小组共有3人组成，采用综合评估法。服务商总得分为遴选评审小组成员独立打分的算术平均值，总得分从高到低决定各服务商的排名，依据报名情况及专家评分确定本项目入围机构。

4、遴选评审小组分项打分分值最小单位为“0.1”分，其他得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。各项评审要点得分不得超过该项的分值。

5、本评审办法作为本项目择优选定入围机构的依据，在评审全过程中应遵照执行，各遴选评审小组成员须严格按照上述办法独立打分。

评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分20分 | 经遴选评审小组综合评判，对满足遴选文件要求的所有有效报价（折扣率或最低收费）按低价高分的原则酌情打分：14-20分 |
| 2 | 基本情况和综合能力 （15分） | 根据服务商的基本情况表（包括注册资金、资质等级、信用等级、体系认证情况、获奖情况等）和其他相关资料等综合评定：综合评定10-15分， |
| 3 | 对采购人采购需求的响应情况（15分） | 根据服务商对采购需求的整体响应和理解情况综合评定：10-15分。 |
| 4 | 造价咨询服务整体方案 （25分） | 根据服务商的整体情况、公司资质、业务特长及自身优势，对本项目情况的理解程度，其响应的总体造价咨询服务方案情况综合评定。综合评定：15-25分。 |
| 5 | 项目组人员配备（10分） | 服务商承担采购人造价咨询业务的项目组（根据项目组主要人员的分工、学历、执业资格、技术职称以及类似项目的经验等方面进行评审），综合评定：6-10分。 |
| 6 | 业绩（9分） | 服务商近五年高校建筑、装饰建设项目造价咨询的业绩（以合同为准）每个项目得3分，最多得9分。 |
| 7 | 标书精简要求（6分） | 投标文件双面打印且页数（不含封底封面及目录）不超过80页得6分，否则该项不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

第五部分  响应文件构成与要求

一、谈判响应文件装订要求

1、★遴选响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、★遴选响应文件需密封递交正本1份，副本2份， 请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

3、遴选响应文件应编制目录，并标明页码。

二、遴选响应文件的封面页上应标注项目名称、采购编号，正文按顺序包含但不限于以下内容

1、报价函（附件一）；

2、法定代表人授权委托书（附件二）；

3、报价一览表（附件三）；

4、服务商类似业绩一览表（附件四）；

5、整体服务方案；

6、项目组人员配置情况及介绍；

7、服务商认为有必要提供的其他材料。

附件一：报价函

报价函

致：   上海对外经贸大学

1.我方已收到上海对外经贸工程造价咨询机构入围公开遴选项目的文件，我方完全无任何附加条件，愿意按照遴选文件各项条款执行，参加报价。

2.如果我方入围，我方保证按照国家标准及采购人提出的技术质量要求，按照合同约定，完成项目。

3.我方愿意向采购人提供与该采购项目有关的数据情况和技术资料。与遴选响应文件一起提交的支持文件和手册将归上海对外经贸大学所有。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件二：法人委托授权书

法人委托授权书

本人系                                 （单位名称）法定代表人。现授权              （姓名）代理本公司参加上海对外经贸大学工程造价咨询机构入围项目的公开遴选。代理人在提交遴选响应文件、合同谈判过程所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，对本公司均有法律效力。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：        职务：           性别：     年龄：

身份证号：

固定电话：

手    机：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

请粘贴法定代表人身份证正反面

请粘贴被授权人身份证正反面

附件三：报价一览表

报价一览表

项目名称：上海对外经贸大学工程造价咨询机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2018-015

| 计费依据 | 参照《上海市建设工程造价服务和工程招标代理服务收费标准》(沪价费[2005]056号)的规定，以中标金额为基准计算服务费 |
| --- | --- |
| 采购预算金额区间 | 折扣率%（或最低收费） |
| …… | …… |

注：

1、根据各自情况，结合采购方式，可以具体细化“采购预算金额区间”，分类分项，对代理服务费报价编制可理解的报价（折扣率）明细。

2、允许在编制报价明细时，设置最低收费标准(用文字表示，而不用折扣率列示)，但应当标明最低收费标准的适用范围）。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件四：服务商类似项目业绩一览表

服务商类似项目业绩一览表

项目名称：上海对外经贸大学工程造价咨询机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2018-015

| 项目名称 | 合同项目 对方名称 | 合同金额 （万元） | 页码 | 联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似项目合同复印件，格式自拟。不提供合同复印件的案例，视为无效案例。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日